Política de Gestão de Mudanças

Change Enablement Policy — Baseada em ITIL® 4

| Versão | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | [DD/MM/AAAA] |
| Autor | [Nome do Autor] |
| Estado | [Rascunho / Em Revisão / Aprovado] |
| Classificação | [Interno / Confidencial / Público] |
| Referência | [REF-001] |

[Logo da Organização]

[Nome da Organização]

Preparado por Better Skills — better-skills.com

■ 1. Objectivo

Estabelecer o framework para a gestão eficaz de mudanças nos serviços de TI.

Definir tipos de mudança, autoridades de aprovação e processos de emergência.

Minimizar o risco de incidentes causados por mudanças mal planeadas.

Garantir rastreabilidade e controlo sobre todas as alterações ao ambiente de produção.

■ 2. Instruções de Utilização

Preencha todos os campos assinalados com [Preencher] com a informação específica da sua organização.

Os campos com [Seleccionar: ...] devem ser preenchidos escolhendo uma das opções indicadas.

Personalize as secções conforme a maturidade e dimensão da sua organização.

Mantenha o registo actualizado sempre que houver alterações relevantes.

Guarde o documento no repositório central da sua organização com controlo de versões.

DICA: Para orientação detalhada sobre este processo, consulte o guia completo em: https://better-skills.com/change-enablement/

■ 3. Âmbito da Política

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Âmbito | [Preencher — ex: Todos os sistemas e serviços de TI em ambiente de produção] |
| Excepções | [Preencher — ex: alterações de conteúdo sem impacto em infraestrutura] |
| Ambientes cobertos | [Seleccionar: Produção / Pré-produção / Desenvolvimento / Todos] |
| Data de entrada em vigor | [DD/MM/AAAA] |

■ 4. Tipos de Mudança

| Tipo | Descrição | Aprovação | Prazo Mínimo | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard | Mudança pré-aprovada, de baixo risco e procedimento documentado | Pré-autorizada — sem aprovação ad hoc necessária | Sem prazo mínimo | Reinício de serviço, update de antivírus, criação de conta standard |
| Normal | Mudança planeada, avaliada caso a caso quanto a risco e impacto | Gestor de Mudanças (baixo risco) ou CAB (alto risco) | [Preencher — ex: 5 dias úteis] | Migração de servidor, actualização de aplicação crítica, nova integração |
| Emergência | Mudança urgente necessária para restaurar serviço ou prevenir impacto iminente | eCAB (Emergency Change Advisory Board) | O mais rapidamente possível — documentação retroactiva permitida | Patch de segurança crítico, rollback após incidente major |

■ 5. Autoridade de Aprovação

| Tipo de Mudança | Risco | Autoridade de Aprovação | Processo |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | Baixo | Pré-autorizado | Registo no sistema ITSM + execução conforme procedimento aprovado |
| Normal | Baixo | Gestor de Mudanças | RFC submetido → avaliação → aprovação individual |
| Normal | Alto | CAB (Change Advisory Board) | RFC submetido → reunião CAB → aprovação colectiva → agendamento |
| Emergência | Variável | eCAB (Emergency CAB) | RFC urgente → aprovação expedita → implementação → revisão pós-mudança |

■ 6. Processo de Mudança Normal

O processo de mudança normal segue as seguintes etapas obrigatórias:

Registo do RFC — O requisitante submete o Request for Change no sistema ITSM com toda a informação necessária.

Avaliação e classificação — O Gestor de Mudanças avalia o risco, impacto e urgência, classifica o tipo de mudança e verifica conflitos de agenda.

Planeamento — O implementador elabora o plano detalhado de implementação, plano de rollback e critérios de sucesso.

Aprovação — Submissão à autoridade competente (Gestor de Mudanças ou CAB) conforme o nível de risco identificado.

Implementação — Execução da mudança dentro da janela de manutenção aprovada, com registo de todos os passos.

Revisão pós-implementação — Verificação dos critérios de sucesso, actualização do RFC com resultado e lições aprendidas.

■ 7. Processo de Mudança de Emergência

As mudanças de emergência seguem um processo acelerado mas controlado:

Identificação da necessidade urgente — O responsável TI identifica a necessidade de mudança imediata para restaurar serviço ou prevenir impacto crítico.

Contacto com o eCAB — O Gestor de Mudanças convoca o eCAB (presencialmente, por telefone ou comunicação electrónica) para aprovação expedita.

Aprovação de emergência — O eCAB avalia o risco da mudança versus o risco de não agir e aprova ou rejeita de forma célere.

Implementação imediata — Execução com registo de todos os passos mesmo em contexto de urgência.

Registo retroactivo completo — Documentação completa do RFC no sistema ITSM imediatamente após a implementação.

Revisão pós-implementação obrigatória — Análise do que aconteceu, validação da necessidade de emergência e prevenção de recorrência.

■ 8. Change Freeze

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Períodos de change freeze | [Preencher — ex: últimos 5 dias úteis do mês, período de fecho de exercício, datas críticas do negócio] |
| Excepções permitidas | [Preencher — ex: apenas mudanças de emergência com aprovação da Direcção] |
| Autoridade para excepcionar | [Preencher — ex: Director de TI + Director de Operações] |
| Comunicação dos períodos | [Preencher — ex: calendário anual publicado em Janeiro, actualizações por email com 10 dias de antecedência] |

■ 9. Avaliação de Risco — Os 7 R's da Mudança

Todas as mudanças normais devem ser avaliadas respondendo às 7 perguntas fundamentais:

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| Raised — Quem levantou a necessidade desta mudança? | [Preencher] |
| Reason — Qual é o motivo e justificação para a mudança? | [Preencher] |
| Return — Qual é o retorno ou benefício esperado? | [Preencher] |
| Risks — Quais são os riscos associados à implementação e à não-implementação? | [Preencher] |
| Resources — Que recursos (pessoas, sistemas, tempo, orçamento) são necessários? | [Preencher] |
| Responsible — Quem é responsável pela implementação e aprovação? | [Preencher] |
| Relationship — Que outras mudanças, CI's ou serviços são afectados? | [Preencher] |

■ 10. Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Requisitante | Submeter RFC completo; fornecer justificação, plano de implementação e rollback; participar na revisão pós-implementação. |
| Gestor de Mudanças | Avaliar e classificar RFCs; convocar e presidir o CAB; garantir conformidade com a política; manter o registo de mudanças actualizado; reportar KPIs. |
| CAB (Change Advisory Board) | Rever e aprovar/rejeitar mudanças de alto risco; aconselhar sobre impacto e conflitos; representar os stakeholders de negócio e técnicos. |
| eCAB (Emergency CAB) | Aprovar mudanças de emergência de forma célere; garantir que a urgência justifica o processo acelerado; rever retroactivamente todas as mudanças de emergência. |
| Implementador | Executar a mudança conforme o plano aprovado; registar todos os passos; escalon em caso de desvio; confirmar sucesso ou activar rollback. |

■ 11. Indicadores de Desempenho

| KPI | Objectivo | Método de Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Taxa de sucesso de mudanças | [Preencher — ex: ≥ 95%] | (Mudanças concluídas com sucesso / Total de mudanças) × 100 |
| Mudanças de emergência vs. total | [Preencher — ex: ≤ 5%] | (Mudanças emergência / Total mudanças) × 100 |
| Incidentes causados por mudanças | [Preencher — ex: ≤ 2% das mudanças] | Nº incidentes pós-mudança / Total mudanças × 100 |
| Taxa de rollback | [Preencher — ex: ≤ 3%] | (Mudanças com rollback / Total mudanças) × 100 |
| Tempo médio de aprovação CAB | [Preencher — ex: ≤ 3 dias úteis] | Média do tempo entre submissão RFC e aprovação CAB |

■ Controlo do Documento

NOTA: Esta secção deve ser actualizada sempre que o documento for revisto ou aprovado. Mantenha um registo rigoroso de todas as versões.

Histórico de Versões

| Versão | Data | Autor | Alterações Realizadas | Revisto por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | [Preencher] | [Preencher] | Rascunho inicial | [Preencher] |
| 0.2 | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] |
| 1.0 | [Preencher] | [Preencher] | Versão aprovada | [Preencher] |

Aprovações

| Versão | Data | Aprovador | Cargo / Autoridade | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] |

Lista de Distribuição

| Nome | Cargo | Departamento | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] |
| [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] |

Calendário de Revisão

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proprietário do Documento | [Preencher] |
| Próxima Revisão Agendada | [DD/MM/AAAA] |
| Frequência de Revisão | [Seleccionar: Trimestral / Semestral / Anual] |
| Autoridade de Revisão | [Preencher] |