Plano de rollback

Rollback & recovery plan — baseado em ITIL® 4

| Versão | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | [DD/MM/AAAA] |
| Autor | [Nome do autor] |
| Estado | [Rascunho / em revisão / aprovado] |
| Classificação | [Interno / confidencial / público] |
| Referência | [REF-001] |

[Logo da organização]

[Nome da organização]

Preparado por Better Skills — better-skills.com

■ 1. objectivo

Definir os procedimentos detalhados de rollback para uma mudança ou release específica.

Minimizar o tempo de indisponibilidade do serviço em caso de falha do deployment.

Garantir que a decisão de activar o rollback é tomada de forma rápida e com autoridade clara.

Assegurar a capacidade de recuperação total do serviço à sua condição anterior.

Documentar os critérios e pontos de decisão de forma a não depender de decisões individuais sob pressão.

■ 2. instruções de utilização

Preencha todos os campos assinalados com [Preencher] com a informação específica da sua organização.

Os campos com [Seleccionar: ...] devem ser preenchidos escolhendo uma das opções indicadas.

Personalize as secções conforme a maturidade e dimensão da sua organização.

Mantenha o registo actualizado sempre que houver alterações relevantes.

Guarde o documento no repositório central da sua organização com controlo de versões.

DICA: Para orientação detalhada sobre este processo, consulte o guia completo em: https://better-skills.com/itil-4-release-management/

■ 3. identificação da mudança / release

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID da mudança / release | [RFC-AAAA-NNN / REL-AAAA-NNN] |
| Nome da mudança / release | [Preencher] |
| Data e hora de implementação planeada | [DD/MM/AAAA HH:MM] |
| Responsável pelo deployment | [Preencher] |
| Autoridade de aprovação do rollback | [Preencher — quem tem poder para decidir rollback] |
| Sistemas / serviços afectados | [Preencher] |
| Versão actual (pré-mudança) | [Preencher — ex: v2.4.1] |
| Versão a implementar | [Preencher — ex: v2.5.0] |

■ 4. critérios de activação do rollback

O rollback deve ser activado se qualquer um dos seguintes critérios for verificado após a implementação:

| Critério | Limiar / condição | Janela de verificação |
| --- | --- | --- |
| Falha nos testes smoke pós-deployment | Qualquer funcionalidade crítica não operacional | 30 minutos após deployment |
| Degradação de desempenho superior ao limiar | Tempo de resposta > 200% do baseline | 60 minutos após deployment |
| Taxa de erros na aplicação | Taxa de erros > 5% das transacções | 30 minutos após deployment |
| Indisponibilidade total do serviço | Serviço completamente inoperacional | Imediato |
| Perda ou corrupção de dados | Qualquer evidência de perda de dados | Imediato |
| Pedido explícito do proprietário do serviço ou cliente | Decisão fundamentada do negócio | A qualquer momento na janela |

■ 5. pontos de decisão

| Cenário | Decisão recomendada | Autoridade |
| --- | --- | --- |
| Teste smoke falhou — funcionalidade crítica não disponível | Rollback imediato | Release manager |
| Degradação de desempenho detectada — dentro do limiar | Monitorizar por mais 30 min antes de decidir | Release manager + service owner |
| Problema menor detectado — não afecta funcionalidade crítica | Continuar e registar como incidente | Release manager |
| Dados corrompidos ou perda de dados detectada | Rollback imediato + activar BCDR | Director de TI + CISO |
| Cliente solicita rollback por impacto no negócio | Avaliar e decidir em 15 minutos | Service owner + director de TI |

■ 6. procedimento de rollback (Passos)

Executar os passos seguintes em sequência. não avançar para o passo seguinte sem confirmar a conclusão do anterior:

| Passo | Acção | Responsável | Tempo estimado | Verificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarar rollback — notificar equipa e registo no ticket | [Preencher] | [ex: 5 min] | [ex: ticket actualizado com motivo de rollback] |
| 2 | Colocar serviço em modo de manutenção | [Preencher] | [ex: 5 min] | [ex: página de manutenção visível aos utilizadores] |
| 3 | Executar script/procedimento de rollback da aplicação | [Preencher] | [ex: 15 min] | [ex: versão anterior confirmada em produção] |
| 4 | Restaurar base de dados a partir de backup pré-deployment (se necessário) | [Preencher] | [ex: 30 min] | [ex: integridade dos dados verificada com query de validação] |
| 5 | Restaurar configurações anteriores (ficheiros de configuração, variáveis de ambiente) | [Preencher] | [ex: 10 min] | [ex: configurações anteriores activas e verificadas] |
| 6 | Reiniciar serviços / servidores | [Preencher] | [ex: 10 min] | [ex: todos os serviços em estado running] |
| 7 | Executar testes smoke da versão restaurada | [Preencher] | [ex: 15 min] | [ex: todos os testes smoke aprovados] |
| 8 | Retirar modo de manutenção e reactivar serviço | [Preencher] | [ex: 5 min] | [ex: serviço acessível aos utilizadores] |
| 9 | Confirmar com cliente / key users que o serviço está operacional | [Preencher] | [ex: 10 min] | [ex: confirmação escrita do cliente] |
| 10 | Notificar todos os stakeholders do resultado do rollback | [Preencher] | [ex: 10 min] | [ex: email enviado com sumário do incidente] |

■ 7. tempo estimado total de rollback

| Cenário | Duração estimada | RTO do serviço |
| --- | --- | --- |
| Rollback apenas de aplicação (sem BD) | [Preencher — ex: 60-90 minutos] | [Preencher] |
| Rollback com restauro de base de dados | [Preencher — ex: 90-180 minutos] | [Preencher] |
| Rollback completo (aplicação + BD + configurações) | [Preencher — ex: 2-4 horas] | [Preencher] |

■ 8. checklist de verificação pós-Rollback

| Item de verificação | Resultado esperado | Verificado por | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão anterior da aplicação activa | Confirmado no sistema | [Preencher] | [Seleccionar: OK / NOK] |
| Base de dados íntegra e com dados pré-deployment | 0 erros de integridade | [Preencher] | [Seleccionar: OK / NOK] |
| Todos os serviços dependentes operacionais | Estado running / healthy | [Preencher] | [Seleccionar: OK / NOK] |
| Funcionalidades críticas validadas pelos utilizadores | Aprovação do key user | [Preencher] | [Seleccionar: OK / NOK] |
| Monitorização activa e sem alertas críticos | 0 alertas P1/P2 | [Preencher] | [Seleccionar: OK / NOK] |
| RFC actualizado com resultado de rollback | Estado: rollback executado | [Preencher] | [Seleccionar: OK / NOK] |

■ 9. comunicação

| Audiência | Canal | Responsável | Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipa de deployment | Teams / telefone | [Preencher] | Imediato — ao activar rollback |
| Service desk | Email / ITSM ticket | [Preencher] | 5 minutos após activação |
| Gestão de TI | Email / telefone | [Preencher] | 10 minutos após activação |
| Utilizadores / clientes | Email / portal de status | [Preencher] | 15 minutos após activação |
| Confirmação de conclusão — todos | Email | [Preencher] | 30 minutos após conclusão do rollback |

NOTA: O plano de rollback deve ser testado antes de cada deployment de alto risco. um rollback nunca testado aumenta significativamente o risco de falha quando mais necessário.

■ Controlo do documento

NOTA: Esta secção deve ser actualizada sempre que o documento for revisto ou aprovado. mantenha um registo rigoroso de todas as versões.

Histórico de versões

| Versão | Data | Autor | Alterações realizadas | Revisto por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | [Preencher] | [Preencher] | Rascunho inicial | [Preencher] |
| 0.2 | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] |
| 1.0 | [Preencher] | [Preencher] | Versão aprovada | [Preencher] |

Aprovações

| Versão | Data | Aprovador | Cargo / autoridade | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] |

Lista de Distribuição

| Nome | Cargo | Departamento | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] |
| [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] |

Calendário de Revisão

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proprietário do documento | [Preencher] |
| Próxima revisão agendada | [DD/MM/AAAA] |
| Frequência de revisão | [Seleccionar: trimestral / semestral / anual] |
| Autoridade de revisão | [Preencher] |