Plano de gestão de patches

Patch management plan — baseado em ITIL® 4

| Versão | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | [DD/MM/AAAA] |
| Autor | [Nome do autor] |
| Estado | [Rascunho / em revisão / aprovado] |
| Classificação | [Interno / confidencial / público] |
| Referência | [REF-001] |

[Logo da organização]

[Nome da organização]

Preparado por Better Skills — better-skills.com

■ 1. objectivo

Definir o processo e as responsabilidades para a gestão de patches de segurança e software.

Assegurar a aplicação atempada de correcções críticas para reduzir a janela de vulnerabilidade.

Minimizar a disrupção dos serviços de TI durante os ciclos de patching.

Manter um registo de conformidade e auditabilidade do estado de patching da infraestrutura.

Estabelecer procedimentos de teste e rollback para patches que causem instabilidade.

■ 2. instruções de utilização

Preencha todos os campos assinalados com [Preencher] com a informação específica da sua organização.

Os campos com [Seleccionar: ...] devem ser preenchidos escolhendo uma das opções indicadas.

Personalize as secções conforme a maturidade e dimensão da sua organização.

Mantenha o registo actualizado sempre que houver alterações relevantes.

Guarde o documento no repositório central da sua organização com controlo de versões.

DICA: Para orientação detalhada sobre este processo, consulte o guia completo em: https://better-skills.com/politica-seguranca/

■ 3. âmbito e classificação de patches

Este plano aplica-se a todos os sistemas geridos pela equipa de TI, incluindo servidores, estações de trabalho, dispositivos de rede e aplicações. Os patches são classificados por criticidade, com prazos de aplicação diferenciados:

| Criticidade | Descrição | SLA de aplicação | Exemplos |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítico | Vulnerabilidade activamente explorada ou com impacto catastrófico | ≤ 24 horas | Zero-day, RCE sem autenticação |
| Alto | Vulnerabilidade com elevado potencial de exploração | ≤ 7 dias | Privilege escalation, exploração remota |
| Médio | Vulnerabilidade com impacto moderado, exploração complexa | ≤ 30 dias | DoS local, divulgação de informação |
| Baixo | Vulnerabilidade com impacto mínimo ou exploração muito difícil | ≤ 90 dias | Melhorias de segurança minor |
| Informativo | Actualizações funcionais sem impacto de segurança | Próximo ciclo mensal | Feature releases, melhorias de desempenho |

■ 4. processo de avaliação e aprovação

| Fase | Actividade | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — identificação | Monitorização de boletins de segurança (CERT, vendor advisory, CVE) | Equipa de segurança | Contínuo |
| 2 — avaliação | Análise de criticidade, âmbito e potencial impacto nos sistemas | Gestor de patches + gestor de mudanças | 24-48h após identificação |
| 3 — teste | Aplicação em ambiente de teste ou pré-produção; validação funcional | Equipa técnica | Conforme SLA da criticidade |
| 4 — aprovação | Submissão de RFC ao processo de change management; aprovação CAB | Gestor de mudanças / CAB | Conforme processo de mudanças |
| 5 — implementação | Aplicação do patch em produção na janela de manutenção aprovada | Equipa de operações | Conforme SLA da criticidade |
| 6 — verificação | Confirmação de aplicação bem-sucedida, testes pós-patch | Equipa técnica | Imediatamente após implementação |
| 7 — fecho | Actualização do registo de patches, comunicação e encerramento do RFC | Gestor de patches | Até 24h após implementação |

■ 5. calendário de patching

| Ambiente | Janela de manutenção | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Estações de trabalho | Sexta-feira, 18:00-22:00 | Semanal (automático via WSUS/SCCM) | [Preencher] |
| Servidores de aplicação | Sábado, 02:00-06:00 | Mensal (2.º sábado do mês) | [Preencher] |
| Servidores de base de dados | Domingo, 02:00-06:00 | Trimestral (ou crítico urgente) | [Preencher] |
| Dispositivos de rede | Domingo, 04:00-08:00 | Trimestral | [Preencher] |
| Sistemas de produção críticos | [Preencher — acordo com o negócio] | Caso a caso — aprovação CAB obrigatória | [Preencher] |

NOTA: Patches de criticidade crítica podem ser aplicados fora da janela regular de manutenção mediante aprovação do gestor de TI e notificação às partes interessadas com um mínimo de 1 hora de antecedência.

■ 6. procedimento de teste

Antes da aplicação em produção, todos os patches classificados como alto ou superior devem ser testados:

Aplicar o patch no ambiente de teste ou pré-produção.

Executar o conjunto de testes de regressão funcional dos sistemas afectados.

Verificar o desempenho e estabilidade do sistema durante 24-48 horas.

Documentar os resultados dos testes no formulário de avaliação de patch.

Obter confirmação escrita do responsável técnico antes de prosseguir.

■ 7. procedimento de rollback

Caso um patch cause instabilidade ou falha funcional após a aplicação:

| Passo | Acção | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Detectar problema — monitorização activa durante 2h após patching | Equipa de operações |
| 2 | Avaliar impacto e decidir rollback — critério: degradação ≥ 20% ou falha funcional crítica | Gestor de patches + gestor técnico |
| 3 | Activar procedimento de rollback — restaurar backup de sistema operativo ou desinstalar patch | Equipa técnica |
| 4 | Verificar restauro funcional completo do sistema | Equipa técnica |
| 5 | Notificar stakeholders e actualizar RFC com resultado do rollback | Gestor de mudanças |
| 6 | Investigar causa da falha e reclassificar patch para re-teste | Equipa de segurança |

■ 8. excepções e dispensas

Sistemas que não possam ser patchados dentro do SLA definido devem seguir o processo de excepção de segurança:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sistema/Aplicação com excepção | [Preencher] |
| Motivo da excepção | [Preencher — ex: incompatibilidade com aplicação legada] |
| Controlos compensatórios | [Preencher — ex: isolamento de rede, monitorização reforçada] |
| Prazo máximo de excepção | [DD/MM/AAAA] |
| Aprovador da excepção | [Preencher — CISO / director de TI] |

■ 9. métricas e reporting

| KPI | Objectivo | Frequência de reporte |
| --- | --- | --- |
| Taxa de patches críticos aplicados no prazo | ≥ 99% | Semanal |
| Taxa de patches altos aplicados no prazo | ≥ 95% | Quinzenal |
| Sistemas com patches em atraso (> 30 dias) | 0 críticos; ≤ 5% médios | Mensal |
| Tempo médio de aplicação de patch crítico (MTTP) | ≤ 24h | Por incidente |
| Incidentes causados por patches falhados | 0 | Mensal |

■ Controlo do documento

NOTA: Esta secção deve ser actualizada sempre que o documento for revisto ou aprovado. mantenha um registo rigoroso de todas as versões.

Histórico de versões

| Versão | Data | Autor | Alterações realizadas | Revisto por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | [Preencher] | [Preencher] | Rascunho inicial | [Preencher] |
| 0.2 | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] |
| 1.0 | [Preencher] | [Preencher] | Versão aprovada | [Preencher] |

Aprovações

| Versão | Data | Aprovador | Cargo / autoridade | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] |

Lista de Distribuição

| Nome | Cargo | Departamento | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] |
| [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] | [Preencher] |

Calendário de Revisão

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proprietário do documento | [Preencher] |
| Próxima revisão agendada | [DD/MM/AAAA] |
| Frequência de revisão | [Seleccionar: trimestral / semestral / anual] |
| Autoridade de revisão | [Preencher] |